
吉林油田勘探开发研究院科技外协项目

技术评审邀请书
***学校：

本批次项目已按要求履行了相关手续，资金已落实，具备选商条件，现对本批次项目进行选商，特邀请贵单位参与此次技术评审。

一、项目基本情况

1、项目名称：查58区块地震处理及储层预测研究

项目编号：JLYT-YJY-2023-FW-32
研究区范围及面积：查58区块，共计200km2（见附图1）
研究层位：青三段、姚一段 

 研究目的：应用高清地震处理技术，提高地震分辨率，地震地质相结合，精细识别刻画清晰河道，已完钻井为依托，开展青三段和姚一段储层精细刻画工作，明确河道展布特征及平面分布规律，落实甜点范围，指导评价部署。

最高限价：90万元

工    期: 自合同签订之日起至2023年12月31日

二、实施地点:   

吉林油田勘探开发研究院  

三、合同价格执行各单位在吉林油田科技项目框架中标的下浮比例后价格。

项目适用编号为JLYT-ZBZX-2021-FW-128号的《吉林油田（油气勘探技术）外协科技项目》和编号为JLYT-ZBZX-2021-FW-136号的《吉林油田（物探技术）外协科技项目》框架中标项目类别,执行相应的下浮比例报价。

四、技术要求： 详见附件1

五、选商评审要求及评审标准
参审单位请按时间要求发电子邮件报名，同时短信发送一份报名信息至18804475190.报名的内容为：***大学***团队，参审项目：JLYT-YJY-FW-2020-0**，项目负责人***，电子邮箱***（QQ邮箱不可用），电话***，联系人***，电话***。

联系人：林冬娟  18804475190，邮箱：lindjuan@petrochina.com.cn 

邮寄地址：吉林省松原市宁江区锦江大街1号 勘探开发研究院
参加选商评审单位按照要求提交《选商综合评审报告》，并进行现场多媒体汇报，汇报时间10-15分钟，多媒体汇报只要技术方面内容,汇报人必须为项目第一负责人或第二负责人。

2、《选商综合评审报告》由商务部分和技术方案组成，技术方案要求详细阐述，具体要求见附件3；

具体提交材料要求：（1）参审单位提交《选商综合评审报告》正本1份，副本7份，彩色打印，胶装。正本为签字盖章原件，所有报告中图片、图件需清晰可见。

（2）提供正本签字盖章后完整的扫描件1份，PDF格式，拷在U盘中随评审文件一起提交。

3、报名截止时间：2023年9月1日下午17：00。
4、评审时间：预计2023年9月6日。（请于9月6日早9点前到吉林油田勘探开发研究院东609房间提交评审材料，联系电话：18804475190）
5、评审采用综合评审方法，从研究院外协项目专家库随机抽取技术专家评委组建评审组，对参审单位递交的《综合评审报告》按评分标准进行打分，最终按各家平均分由高到低顺序确定本项目的承担单位。评审采用百分制。分值分配原则为：按照吉林油田2022-2024年度（油气勘探技术）外协科技项目框架招标文件2.2.4条款要求：研究院技术专家评委组对技术方案打分，权重60%；框架招标入围总分，权重40%。

综合得分相等时，技术分高的优先，其次，按框架权重、以往业绩、技术水平及能力得分排名优先次序类推。

评审报告不编辑目录、页码的，评委不予评审。

具体评审标准见附件2 

6、履约保证金：中标人应于合同签订前提交履约保证金，履约保证金为合同金额的5%。履约保证金的收取按吉林油田公司财务制度执行，从中标人基本行账户中划入到甲方指定账户中。中标人因自身原因未履行合同或未全部履行合同，招标人可全部或部分扣除履约保证金。履约保证金不能足额补偿给招标人造成损失的，招标人有权向中标人追偿。（备注：汇款时请在备注栏注明：“研究院履约+项目编号尾数”，汇款不备注清楚，财务人员查不到费用，不能转入研究院帐上，到期后无法退还，责任自负。汇款后请联系财务人员确认，确认方式：王女士0438-6224199、6224561）

合同：执行吉林油田公司技术服务合同标准文本
工程及服务项目服务收费：中标方(中石油内部企业、多源实业及下属单位(含改制前后企业)、公司改制企业及下属单位、免办准入项目承包商除外)需向招标人按项目结算金额的千分之二加税费缴纳服务费。

汇入账号名称：中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司

汇入账号：0809121409000001624

开户行：中国工商银行股份有限公司松原吉林油田支行
联系人：林冬娟，联系电话：0438-6225588  18804475190

项目发生单位：中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司勘探开发研究院

2023年8月

附件1：地质地质任务书

附件2：评审打分标准

附件3：评审报告
项目名称：《查58区块地震处理及储层预测研究》

工区范围及研究目的：

研究区范围及面积：查58区块，共计200km2（见附图1）

研究层位：青三段、姚一段 

研究目的：应用高清地震处理技术，提高地震分辨率，地震地质相结合，精细识别刻画清晰河道，已完钻井为依托，开展青三段和姚一段储层精细刻画工作，明确河道展布特征及平面分布规律，落实甜点范围，指导评价部署。
主要研究内容：

高保真地震资料处理

针对薄层、油水关系复杂等地质难题，以叠后地震数据为载体，综合测井为依据，利用井控保幅处理的手段，提高地震分辨率，从而有效地改善地震小断层成像，提高储层预测的分辨率及精度，为油田勘探开发生产提供更可靠的依据。
精细地层对比与等时地层格架建立

（1）井震结合进行地层组段级别统层：包括层序界面识别；层序序列、类型、分异；层序级次及格架划分；层序界面追踪、层序内部构成模式；层序标志层的识别与追踪；井震结合确定姚一段顶面、青三段顶面、青三段底面分层界线并进行全区统层。

（2）段内细分砂组及砂组精细对比：依据砂组发育特征及储层特征，优选标准井、骨干井，确定各段内砂组级细分层方案，建立垂向划分标准，三级层序控制下砂组级精细地层划分对比，进行全区统层。地层划分对比过程中以地震标定为基础，建立大段地层的分层格架，确定主要标志层，利用岩心、录井及测井资料进行具体界限的界定，对比时考虑相序及其横向迁移。

3、精细构造解释及特征分析

（1）在精细层位标定基础上，结合等时地层格架认识，进行主要目的层各砂组顶底面精细层位解释。落实断层产状、位置、断距、期次、发育史及应力场变化情况，落实断点坐标，断失层位，输出垂直断层的剖面，给出解释误差的范围，确保所部署井位主力油层不被断失。

（2）查明断裂系统，识别断距大于3m、延伸长度大于0.2km的断层。搞清主要断层的断裂发育期次，搞清该区构造演化规律。

（3）利用所有完钻探井、评价井和重点开发井进行构造校正。

（4）构造发育史及构造演化分析。

4、储层预测及砂体刻画

（1）开展储层模型正演研究：建立适合青三段、姚一段地层地质模型，利用地震正演分析技术分级建立地震属性分析方法及标准，对地震属性进行优选，开展青三段、姚一段相应主力砂组属性特征研究。

（2）应用测井约束地震反演、属性分析、分频等技术，通过岩石物理分析技术，优选储层敏感测井参数，明确查58区块青三段、姚一段砂体的分布规律，开展主力出油砂体储层预测工作，定量刻画储层的分布。搞清储层展布特征及与油气层分布的关系，进行平面砂体反演追踪预测。

5、有利区带优选和井位部署建议

确定储层对应地震相特征，结合构造、断层进行油气富集规律研究，明确有利区分布范围。

综合构造、储层预测、含油气预测等成果，以能连续识别的反射层为单元，开展沿层地震属性分析，寻找效益开发区块。在对含油砂体进行储层精细刻画基础上，筛选有利目标区块，开展井位部署工作，部署井位5口。

考核指标及进度安排：

时间要求：

1、开题：2023年8-9月；
2、中期检查：2023年10月，甲方可提前或延后；
3、成果验收：2023年12月20日至2023年12月30日，可以提前验收。
考核指标：

1、叠后高分辨率处理在高保真的前提下，提高地震资料分辨率，主频提高5-10Hz；

2、解释精度达到1*1CDP，落实姚一段顶面、青三段顶面、青三段底面构造形态，对小断层（延伸长度大于200m）、微断距（垂直断距大于3m）、小幅度构造（幅度大于3m、面积大于0.1km2）要精细落实，构造成图精度小于1‰；

3、薄砂体识别精度3m米以上，落实有利储层分布范围；

4、查58区块部署井位5口。验证井与预测砂岩符合率达到85%以上、有效砂体预测符合率80%以上；

5、提供技术论文一篇。

其它要求： 

1、研究过程中每月24日前向甲方（研究院科技科、评价部）提交当月工作完成情况表；
2、至少和相关项目组5次以上的阶段沟通和交流，甲方可根据生产急需调整部分研究节奏；
3、按甲方要求的软件成图；
4、最终成果验收前，需经研究院评价所现场验收及评价部组织检查合格后方可上会验收；
5、所有数据资料及成果资料均按照吉林油田公司关于资料保密规定进行保密。
四、需要提交资料：

1、资料处理提交的成果

⑴叠后高分辨率处理成果数据体；

⑵叠后高分辨率处理前后地震资料频谱对比、井震剖面对比、小断层成像对比等相关图件。

2、解释及研究提交的成果

⑴完成查58区块姚一段顶面、青三段顶面、青三段底面、青三段Ⅹ砂组顶面精度2m构造图及圈闭要素表；

⑵姚一段、青三段各砂组地层等厚图；

⑶断层期次分析图及主要断层要素表；

⑷查58区块姚一段、青三段主力砂组砂体预测平面图，以及主力含油层段渗透性砂岩预测图件及其反演SEGY；

⑸地震解释成果数据体（包括层位文件、断层文件）及速度场；

⑹成果报告、局部构造及岩性圈闭图册。

附图1 研究区范围

工区范围：200平方公里
[image: image1.png]



附图1：查58区块工区范围图
附件2

技术选商评审技术打分标准

	项目背景分析（20分）
	地质需求、地质问题分析（15分）
	地质需求、地质问题分析准确、透彻
	11～15

	
	
	地质需求、地质问题分析较准确、透彻
	5～10

	
	
	地质需求、地质问题分析基本准确
	1~4

	
	预期达到成果        （5分）
	预期成果目标适当
	3~5

	
	
	预期成果目标基本适当
	1~2

	
	
	预期成果目标不明确，达不到预期指标
	0

	研究方案及计划安排（70分

）
	技术难点分析（15分）
	针对实际地质问题，技术难点分析准确
	11～15

	
	
	针对实际地质问题，技术难点分析较准确
	5～10

	
	
	针对实际地质问题，技术难点分析基本准确
	1~4

	
	技术路线          （30）
	技术路线设计严密，类似项目取得好的成果
	20～30

	
	
	技术路线较严密，类似项目取得较好的成果
	10～19

	
	
	技术路线基本严密
	1~9

	
	关键技术（15分）
	关键技术正确，实用性强，具有推广价值
	11～15

	
	
	关键技术较正确，基本能够解决实际问题 
	5～10

	
	
	关键技术基本正确，基本可操作
	1~4

	
	总体计划与进度安排（10分）
	进度计划安排合理，质量控制措施科学可靠
	7~10

	
	
	进度计划安排基本合理
	3~6

	
	
	安排不很合理
	0~2

	业绩、人员技术条件（10分）
	企业业绩  （4分）
	近年内（2019年1月1日签订-至今），有同类项目业绩合同的一项得2分，最多得4分。（业绩要求：必须是参与本项目的团队主要负责人承揽过的项目，提供合同复印件以及甲方出具的验收意见，同时提供参与人员名单，参与人员中必须包括主要负责人在内，该业绩有效）
	2-4

	
	
	没有同类项目业绩的单位为0分
	0

	
	组织机构、专业技术力量、设备设置   （6分）
	组织机构、专业技术力量和设备设置完全能满足研究需求（长期现场3人以上）
	4~6

	
	
	组织机构、专业技术力量和设备基本能满足研究需求（长期现场3人以下）
	1~3

	
	
	专业技术力量配备不全
	0

	        总分：100  分


附件3

**项目

选商综合评审报告

项目编号：

参评单位：                     （单位公章）

法人代表或委托代理人：                （签字）

   年   月   日
目  录

(请务必自行编制目录)

商务部分

一、应邀函

应 邀 函

中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司（勘探开发研究院）：

我单位收到贵单位的技术选商评审通知，阅览了相关文件和要求，经详细研究，我们决定参加此次选商评审活动。为此，我方郑重声明以下几点，并负法律责任：

1. 愿意满足贵单位通知文件中的一切要求。

2. 我方按要求提交的评审报告。

3. 我们同意按文件规定，遵守贵单位有关此次评审的各项规定。

参评单位：（盖章）

单位地址：

法人代表人：（签字、盖章）

邮政编码：

电话：

传真：

2018年      月       日

二、商务报价

执行本单位在吉林油田公司已完成的招标项目编号为JLYT-ZBZX-2021-FW-128号的《吉林油田（油气勘探技术）外协科技项目》框架协议的中标价格，下浮比例为xxx  %。
三、资格证明材料

1、法人代表资格证明

法定代表人资格证明

投标人名称：                  

单位性质：              

地址：                 

成立时间：    年    月     日

姓名：     性别：    年龄：      职务：               

系                  （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

    附：法定代表人身份证复印件

2、法人授权委托书
法人授权委托书

本授权委托书声明：我  xxx  系     xxxxxxxxx                    （投标单位）的法定代表人，现授权委托                                  （投标单位）的            为我公司代理人，以本公司的名义参加吉林油田分公司勘探开发研究院                     项目的技术选商评审、合同签订事宜。代理人在选商、合同签订过程中所签署的相关文件和处理的相关事物，我均予承认，所承诺的相关义务由本公司接受并承担相应的责任。

授权有效期限：2017年   月   日至     年   月  日(授权时间须涵盖项目周期)

代理人无转委托权。特此委托。

委托人：                      

单位名称并加盖公章：

被委托人：

日期：2017年    月    日

（身份证复印件）

3、附贵单位参加吉林油田JLYT-ZBZX-2021-FW-128号的《吉林油田（油气勘探技术）外协科技项目》的中标通知书扫描件、框架协议扫描件

4、吉林油田年度准入证、单位营业执照、开户许可证扫描件

5、其它

（投标人认为有必要表述的其他内容可附此处）

技术部分
（大概提纲：参照打分标准编写）

一、项目背景分析（20分）

1、地质需求、地质问题分析
2、预期达到成果分析

二、研究方案及计划安排（70分）

1、技术难点分析
2、技术路线          

3、关键技术

4、总体计划与进度安排

三、投入本项目研究人员水平、设备、业绩（10分）

1、投入人员情况

①包括人员名称身份证件、学历证书、职称证书、从业经历、所取得的科研成果。

②现场服务计划安排：项目长是否专职、长期住现场人数、时间安排等…….

拟投入本项目工作的主要技术人员汇总表

实验单位名称：（盖章）

	序号
	姓名
	岗位描述
	职称
	专业
	从事类似

工作年限
	从事类似

项目数量
	备注（成果）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


2、投入设备

3、企业业绩

①业绩描述

叙述以往业绩、获得哪些获奖成果、发表那些论文论著等；正攻关哪些技术等…
②业绩材料

有效范围包括：2018年1月1日至今，签订同类服务项目的有效证明材料。

文件形式：有效合同复印件及其它证明材料。

近年完成的项目业绩统计表

单位：

	序号
	项目

名称
	数量
	金额
	时间
	业主名称
	服务内 容
	联系人
	联系

电话
	证明文件在评审文件中的页码

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	第XX页至第XX页

	
	总计
	


四、承诺函

承诺函

中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司勘探开发研究院：

我校承诺，在《*****》项目的选商过程中，遵守国家有关法律、法规的规定和要求，遵守贵单位有关此次选商的各项规定，尊重贵单位的选择。

如果中标，我们将履行双方达成的每一项规定和要求，及时、主动与甲方合作，完成价格备案、合同签订、项目开题等工作。

在合同履行期间，决不转包和分包。

若达不到上述承诺，我公司愿意承担违约的相应赔偿。

投标单位：（盖章）

2018年      月       日

   （单位名称）  依法合规经营承诺书

本单位在经营过程中切实履行以下承诺：

一、自觉遵守国家法律、法规，遵守行业准则、商业道德，依法诚信合规开展商务合作及交易活动。

二、本单位工作人员及其亲属在交易过程中承诺不从事下列行为：

（一）给予或收受现金及现金等价物、贵重物品、有价证券等；

（二）要求或接受对方为其住房建修、婚丧嫁娶以及出国等提供资助；

（三）介绍亲友从事与双方合作有关的业务活动；

（四）给予或收受回扣；

（五）违规组织甲方人员参加高档娱乐、宴请、健身或旅游活动；

（六）报销应由甲方个人支付的费用；

（七）从事可能影响交易正当履行的其他活动。

三、本单位承诺不从事下列不正当竞争行为：

（一）假冒他人注册商标或标志；

（二）利用广告或其他方法虚假宣传；

（三）侵犯商业秘密；

（四）违反法定情形低于成本价销售商品；

（五）违法有奖销售；

（六）诋毁他人商业信誉、商品声誉；

（七）串通投标；

（八）其他不正当竞争行为。

四、本单位近3年未因诚信合规问题涉及诉讼、仲裁程序并被追究法律责任。

五、本单位近3年未因诚信合规问题被有关部门公告、公示。

六、本单位从未与吉林油田发生过纠纷。

七、若违反本承诺一经查实，本单位愿意无条件接受吉林油田取消准入资格，停止磋商，终止已签订但尚未履行的合同等惩罚措施，并赔偿吉林油田实际经济损失。

法定代表人或受托人（签字、单位盖章）

年    月    日

HSE承诺书

致中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司勘探开发研究院 ：

    根据已收到的                     项目的评审文件，对HSE承诺如下：
1、我方严格遵守健康安全环保法律法规和你方的相关要求，做到安全生产、文明施工；

2、建立健全HSE组织机构，落实安全生产责任制，加大安全生产资金投入，配备必要的劳动保护用品，执行你方有关的规章制度；

3、加强安全检查，及时整治作业过程中不安全隐患，对潜在重大险情，应采取有效措施积极处理并报告你方；

4、发生事故时，应积极抢险，服从统一指挥，避免事故进一步扩大，并按甲方要求报告事故。

投标人：

法定代表人获授权委托人：（签字并盖章）

年   月   日

机密信息接受承诺函

本机密信息接受承诺函由       （以下简称“乙方”）针对同_吉林油田公司勘探开发研究院（以下简称“甲方”）所发放商务洽谈文件，对从甲方处获得的相关的机密信息的保密工作做出如下承诺：

1 机密信息

本承诺中所称机密信息是指因执行本次洽谈而直接或间接地接触到的相关组织机构、业务等任何秘密的或专有的信息，包括但不限于以下内容：

1.1 管理经验；

1.2 业务流程、职员资料及内部公开的财务、生产经营资料及为甲方专有的文件资料；

2 机密信息的接受的方式

当甲方欲向乙方透露与其项目相关的机密信息时，此信息包括口头、书面或以其它形式的载体透露给乙方的，乙方有责任按照第三条承诺保密的责任。

3 乙方的保密责任

乙方同意：

3.1 以谨慎的态度避免泄露、公开或传播甲方的机密信息，就如同使用与此相似的，自己不愿其泄露，公开或传播的信息一样；

3.2 为履行项目之目的或在其它方面为了甲方的利益使用甲方的机密信息。

乙方可以将机密信息透露给：

(1)为项目进行必须了解该信息的其本身的雇员及其母公司和子公司的雇员或合作方的本项目组成员；

(2)经甲方事先书面同意的任何其它地方。

4 保密期限

根据本机密信息接受承诺函，由甲方向乙方透露的信息应自本协议中提到的招标之日起五年止。

5 乙方不承担保密责任的信息

对于下列信息，乙方不承担本机密信息透露协议所规定的保密责任：

5.1 在不承担保密责任的情况下已获取的信息；

5.2 乙方独立开发且不涉及透露方的信息；

5.3 从甲方以外的合法渠道所获得的信息；

5.4 通过公开渠道而非乙方过失而公开的信息；

6 残留信息

残留信息指包含在甲方的信息之中，与乙方业务活动相关的构想、技能、技术，这些构想、技能、技术，保留在乙方接触项目中涉及保密信息的雇员的记忆之中，或已转化为该雇员的技能。乙方可透露、公开或传播并使用残留信息。

但是，除非甲方与乙方就残留信息另有规定，乙方不得透露，公开或传播：

6.1 残留信息源；

6.2 甲方的任何财务、统计或个人数据；

6.3 甲方的业务计划。
7 保密信息的返还

甲方可以在任何时候，书面要求乙方返还或销毁任何因项目而透露的机密信息及其复制品，乙方应于收到甲方的要求后7天内返还或销毁该等机密信息及其复制品。乙方不得直接或间接地故意保留或控制任何机密信息及其复印件。

8 不承认条款

8.1 甲方仅“按现状”提供信息；

8.2 甲方对因其透露的信息所引起的任何损害概不承担责任，但甲方明知或应当知道其透露的信息有可能引起任何损害的情况除外；

8.3 透露载有业务计划的信息仅出于计划的目的。甲方可随时改变或取消计划。使用此类信息的风险应由乙方承担，但甲方明知或应当知道改变或取消其计划有可能为接受方带来损害且为采取合理措施进行补救的情况除外。

8.4 本承诺函并不要求任一方透露或接受信息。

9 适用法律

本承诺函适用中华人民共和国法律。

在本次商务洽谈期间，如对本承诺函有异议应协商解决，协商不成应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，该仲裁判决书是终决的，对甲乙双方均有约束力。

参审单位（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年      月      日

D








